**ПРОЕКТ**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Р Ж Е В А**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении Муниципальной программы**

**города Ржева Тверской области**

**«Формирование современной городской среды**

**города Ржева Тверской области»**

**на 2018-2023 годы**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева Тверской области, Администрации города Ржева Тверской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить Муниципальную программу города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева в сети Интернет.

**Глава города Ржева В.В. Родивилов**

**ПРОЕКТ**

Приложение к постановлению

Администрации города Ржева

Тверской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**города Ржева Тверской области**

**«Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области»**

**на 2018-2023 годы»**

**Ржев**

**2017 год**

Паспорт

**муниципальной программы города Ржева Тверской области**

«Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области»

на 2018-2023 годы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы (далее - муниципальная программа) |
| **Администратор муниципальной программы** | Администрация города Ржева Тверской области |
| **Срок реализации муниципальной программы** | 2018-2023 годы |
| **Цель муниципальной программы** | «Повышение качества и комфорта городской среды города Ржева Тверской области» |
| **Подпрограммы** | Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий города Ржева Тверской области»;  Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области» |
| Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм\* | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2023 годы составляет 31 000,0 тыс. руб., в том числе:  - за счет средств бюджета города Ржева – 30 700,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) - 300,0 тыс. руб.  **2018 г**. – 4 500,00 тыс. руб., в том числе:  - за счет средств бюджета города Ржева – 4 450,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) - 50,0 тыс. руб.  Подпрограмма 1 - 3 300,00 тыс. руб.  Подпрограмма 2 – 1 200,00 тыс. руб.  **2019 г**. – 4 500,00 тыс. руб., в том числе:  - за счет средств бюджета города Ржева – 4 450,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) - 50,0 тыс. руб.  Подпрограмма 1 - 3 300,00 тыс. руб.  Подпрограмма 2 – 1 200,00 тыс. руб.  **2020 г**. – 5 500,00 тыс. руб., в том числе:  - за счет средств бюджета города Ржева – 5 450,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц ) - 50,0 тыс. руб.  Подпрограмма 1 - 4 300,00 тыс. руб.  Подпрограмма 2 – 1 200,00 тыс. руб.  **2021 г**. – 5 500,00 тыс. руб., в том числе:  - за счет средств бюджета города Ржева – 5 450,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц ) - 50,0 тыс. руб.  Подпрограмма 1 - 4 300,00 тыс. руб.  Подпрограмма 2 – 1 200,00 тыс. руб.  **2022 г**. – 5 500,00 тыс. руб., в том числе:  - за счет средств бюджета города Ржева – 5 450,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц ) - 50,0 тыс. руб.  Подпрограмма 1 - 4 300,00 тыс. руб.  Подпрограмма 2 – 1 200,00 тыс. руб.  **2023 г**. – 5 500,00 тыс. руб., в том числе:  - за счет средств бюджета города Ржева – 5 450,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств (поступления заинтересованных лиц) - 50,0 тыс. руб.  Подпрограмма 1 - 4 300,00 тыс. руб.  Подпрограмма 2 – 1 200,00 тыс. руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы ожидается повышение качества и комфорта городской среды за счет:  - увеличения доли благоустроенных дворовых до 9,7 %;  - увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования на 67%.  - вовлечения заинтересованных граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Ржева. |

*\* в разделе указаны прогнозные объемы финансирования муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.*

**РАЗДЕЛ 1**

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Подраздел I**

**«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**и прогноз ее развития»**

Город Ржев расположен в 124 км от областного центра г. Твери, является административным центром Ржевского района. Площадь городского округа составляет – 54,70 км2. На начало 2017 года численность населения муниципального образования составляет 59 804 человек, что является вторым показателем по численности населения в Тверской области.

На территории города Ржева расположено 985 многоквартирных жилых домов. В существующем жилищном фонде объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и полностью или частично не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

С каждым годом растет количество транспортных средств, что влечет за собой необходимость увеличения парковочных мест на дворовых территориях многоквартирных домов. В соответствии с Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), продолжительность эксплуатации асфальтобетонного (асфальтового) покрытия проездов и тротуаров составляет 10 лет. В настоящее время асфальтобетонные покрытие тротуаров и дворовых проездов имеют высокий износ, так как с момента постройки большей части многоквартирных домов, составляющего более 10 лет, асфальтовое покрытие не обновлялось. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия дворовых территорий. Кроме того, освещённость некоторых дворовых территорий не соответствует утверждённым нормам. Не все дворы обеспечены детскими игровыми площадками. Малые архитектурные формы, установленные застройщиками при вводе жилых домов в эксплуатацию, устарели морально и физически. Недостаточное финансирование, выделяемое из местного бюджета на ремонтные и восстановительные работы существующих мест пользования, приводит к планомерному ухудшению их состояния, т.к. направлено лишь на поддержание в исправном состоянии ранее созданных элементов благоустройства.

По результатам предварительной оценки текущего состояния сферы благоустройства, на территории города Ржева благоустроено около 68 дворовых территорий, что составляет 7% от общего количества дворовых территорий города. 917 дворовых территорий нуждаются в благоустройстве.

В 2017 году город Ржев принял участие в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области», в рамках данной программы были выделены субсидии из областного бюджета Тверской области на капитальный ремонт (ремонт) дворовых территорий (проездов к дворовым территориям) 10 многоквартирных домов. Также город Ржев впервые принял участие в Программе поддержки местных инициатив, при финансировании из местного и областного бюджетов и финансовом участии граждан были выполнены мероприятия по ремонту дворовых территорий и обустройству детских площадок на территории жилых домов № 50 по ул. Железнодорожная и № 85 по ул. Урицкого**.**

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, позволит повысить комфортность проживания населения, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для маломобильных групп населения.

Важным моментом формирования комфортной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования. Территория общего пользования (общественная территория) - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

Из наиболее часто посещаемых жителями территорий общего пользования можно выделить: парк около памятника «Паровоз», парк около памятника «Самолет Миг-17», парк им. Грацинского, зеленый массив «Филиппова Дача», парк на Советской площади, парк площади Революции, а также ряд иных территорий общего пользования (набережные, площади, скверы, окрестности историко-культурных памятников и т.д.).

На территории города Ржева насчитывается более 30 общественных территорий, из них доля благоустроенных составляет всего лишь 11 % от общего количества территорий общего пользования. Ранее были реализованы проекты по благоустройству Советской площади, площади Коммуны, территории парка Грацинского (пешеходная дорожка «Аллея мастеров»).

Для обеспечения благоустройства общественных территорий необходимо проведение следующих мероприятий: ремонт и устройство асфальтобетонных и плиточных покрытий, установка, замена и ремонт бордюрного камня, устройство парковочных карманов, установка скамеек и урн для сбора мусора, установка детского игрового и спортивного оборудования, установка ограждений, устройство наружного освещения, озеленение территорий (снос и кронирование деревьев, корчевание пней, посадка саженцев деревьев и кустарников, укладка растительного грунта с засевом газонных трав), устройство пандусов для беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения, благоустройство и ремонт памятников, стел, мемориалов и другое благоустройство.

На основании вышеизложенного, а также учитывая положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 № 10) разработана муниципальная программа города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы. Администрация города Ржева выступает в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы. Данная муниципальная программа реализуется при непосредственном участии жителей и организаций города Ржева Тверской области в ее формировании и исполнении.

**Подраздел II**

**«Перечень основных проблем в сфере реализации**

**муниципальной программы»**

Ключевыми проблемами в области благоустройства территорий города Ржева Тверской области являются:

- высокая степень износа асфальтобетонного полотна дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий требованиям национальных стандартов;

- неудовлетворительное состояние большинства зеленых насаждений;

- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и территориях общего пользования;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых территориях и территориях общего пользования;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и территориях общего пользования, ограниченность доступа и передвижения.

В связи с этим назрела необходимость утверждения и реализации муниципальной программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий города Ржева Тверской области. Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2023 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей города, обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

**Подраздел III**

**«Приоритеты муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы»**

При определении приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства были учтены:

- основные направления государственной политики, заявленные в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.12.2016 года;

- положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 №10);

- постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Основными приоритетными направлениями муниципальной программы являются:

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства территорий города Ржева Тверской области;

- оценка состояния всех дворовых территорий, территорий общего пользования города Ржева Тверской области;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы, отбора дворовых территорий, территорий общего пользования для включения в муниципальную программу;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципальных образований в надлежащем комфортном состоянии.

**Подраздел IV**

**«Анализ влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы»**

На реализацию программы могут повлиять риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, а именно:

а) финансовые риски: непредставление федеральной субсидии, дефицит регионального и местного бюджетов, невыполнение своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

б) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

в) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

г) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства;

д) социальные риски: низкая социальная активность населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение доходной части местного бюджета, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в местный бюджет и муниципальную программу,

д) проведение информационно-разъяснительной работы в СМИ в интересах стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации муниципальной программы.

**Таблица № 1**

**КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование риска/возможности** | **Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности** |
|  | **КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ** | |
| 1. | Отсутствие заявок на получение бюджетных средств на благоустройство | 1. Активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству. 2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству. |
| 2. | Отсутствие средств федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования реализации проектов и содержания созданных в рамках Программы объектов | 1. Выполнение требований к Программе, выдвигаемых на федеральном и региональном уровнях, с целью получения субсидий на реализацию программных мероприятий по благоустройству.  2. Реализация требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории. |
| 3. | Отсутствие претендентов на проведение работ при размещении муниципального заказа, проведение повторных торгов, как следствие изменение сроков исполнения программных мероприятий | 1. Изучение и использование положительного опыта других муниципальных образований |
| 4. | Заключение муниципального контракта с организациями неспособными исполнить свои обязательства | 1. Надлежащее правовое сопровождение процедуры заключения муниципального контракта, выявление недобросовестных подрядчиков на стадии заключения муниципального контракта |
| **ВОЗМОЖНОСТИ** | | |
| 1. | Запрос представителей бизнеса на участие в проекте по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом | 1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов  2. Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области |
| 2. | Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создает дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов | 1. Обязательное обсуждение с гражданами проектов по благоустройству  2. Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству  3. Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с гражданами |
| 3. | Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например: общество инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций | 1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству с привлечением общественных организаций (объединений) 2. Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству 3. Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с представителями общественных организаций (объединений) |

**РАЗДЕЛ II**

**«ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»**

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды города Ржева Тверской области.

Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы, являются:

Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города;

Показатель 2. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования города.

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в [Приложении 1](https://docviewer.yandex.ua/view/173278362/?*=g6RX2e4dsqAP%2BjRW7hB0Wz4HF197InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjI5NzQwMTE1MTU0NzM4MDYvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtSDQvdC%2B0YDQvC5kb2N4IiwidWlkIjoiMTczMjc4MzYyIiwieXUiOiI2MDA3Njc5NzgxNTA2NDQyMjA4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUwNjc4MTkxMzQ1NX0%3D#sub_100333) к настоящей муниципальной программе.

Характеристика и методика расчета показателей приведены в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Для реализации цели муниципальной программы вводятся следующие основные понятия:

* **дворовая территория многоквартирного дома** – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
* **заинтересованные лица –** физические и юридические лица, заинтересованные в проекте благоустройства дворовой и (или) общественной территорий города и готовые участвовать в его реализации;
* **минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории** – установлен подпунктом «а» пункта 7 «Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год». Минимальный перечень работ по благоустройству включает в себя мероприятия по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора, финансируемых за счет средств бюджета города Ржева и полученных средств, в качестве субсидий из бюджета Тверской области, является исчерпывающим и не может быть расширен. При выполнении минимального перечня работ по благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы, заинтересованные лица должны обеспечить свое трудовое участие в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (субботник).
* **дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории** – установлен подпунктом «б» пункта 7 «Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год». Дополнительный перечень работ по благоустройству включает в себя мероприятия по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий и иные работы по благоустройству, и предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц в размере 1% от общей стоимости соответствующего вида работ. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий формируется на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.
* **Под общественной территорией (территорией общего пользования)** понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Ориентировочная (примерная) стоимость работ, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, в разрезе видов работ приведена в следующей таблице:

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ,**

**входящих в состав минимального и дополнительного перечней**

**работ по благоустройству дворовых территорий**

**Таблица № 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Единица изменения** | **Расценка,\*) руб.** |
| **I.** | **Минимальный перечень работ**  **по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | | |
| **1.1.** | **Ремонт дворовых проездов (асфальтобетонное покрытие)** |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 5 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 кв. м  покрытия | 520,00 |
| 1 пог. М  бортового камня | 1 471,00 |
| 1.1.2. | Ремонт (разборка асфальтобетонного покрытия, восстановление основания из щебня толщиной 18 см; устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 7 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 кв.м  покрытия | 1 152,00 |
| 1 пог. М  бортового камня | 1 471,00 |
| **1.2.** | **Обеспечение освещения дворовых территорий** |  |  |
| 1.2.1. | Установка опоры уличного освещения | 1 шт. | 19 722,30 |
|  | - комплект материалов | 1 комплект | 16 758,14 |
|  | - перечень работ (4 вида работ) | 1 набор | 2 964,16 |
| **1.3.** | **Установка урн и скамеек** |  |  |
| 1.3.1. | Установка скамеек | 1 шт. | 8 744,81 |
| 1.3.2. | Установка урн | 1 шт. | 5 623,27 |
| **II.** | **Дополнительный перечень работ**  **по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | | |
| **2.1.** | **Оборудование детских и спортивных площадок** |  |  |
| 2.1.1. | Спортивная площадка размером 20 х 40 м под ключ | 1 площадка | 1 000 000,00 |
| 2.1.2. | Детская площадка размером 10 х 15 м под ключ | 1 площадка (в зависимости от оборудования и размеров) | от  500 000,00 |
| **2.2.** | **Оборудование автомобильных парковок** |  |  |
| 2.2.1. | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 машиноместо (5,0 х 2,5 м) | 6 500,00 |
| 1 пог. М бортового камня | 1 471,00 |
| 2.2.2. | Ремонт (разборка асфальтобетонного покрытия, восстановление основания из щебня толщиной 18 см, устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 машиноместо (5,0 х 2,5 м) | 14 400,00 |
| 1 пог. М бортового камня | 1 471,00 |
| **2.3.** | **Озеленение дворовых территорий** |  |  |
| 2.3.1. | Устройство газона | 1 кв. м | 320,29 |
| 2.3.2. | Посадка кустарника в живой изгороди двухрядной  (5 шт./м.п.) | 1 пог. М | 1 724,33 |
| 2.3.3. | Посадка кустарника в живой изгороди однорядной  (3 шт./м.п.) | 1 пог. М | 2 999,48 |
| 2.3.4. | Посадка деревьев | 1 шт. | 13 368,04 |

\*)  Единичные расценки уточняются на основании «Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для Тверской области», издаваемого Государственным бюджетным учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» (ГБУ «Тверской РЦЦС»).

**РАЗДЕЛ Ш**

**«ПОДПРОГРАММЫ»**

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий города Ржева Тверской области»;

б) Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области».

**Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий города Ржева**

**Тверской области»**

# Подраздел 1. Задачи подпрограммы

Реализация Подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий города Ржева Тверской области» осуществляется за счет решения следующих задач:

**Задача 1.** «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Ржева Тверской области»;

**Задача 2** «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Ржева Тверской области».

Решение Задачи 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Ржева Тверской области» оценивается с помощью следующего показателя:

- площадь благоустроенных дворовых территорий.

Решение Задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Ржева Тверской области» оценивается с помощью следующего показателя:

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости видов работ.

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий города Ржева Тверской области» по годам реализации приведены в [Приложении 1](https://docviewer.yandex.ua/view/173278362/?*=g6RX2e4dsqAP%2BjRW7hB0Wz4HF197InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjI5NzQwMTE1MTU0NzM4MDYvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtSDQvdC%2B0YDQvC5kb2N4IiwidWlkIjoiMTczMjc4MzYyIiwieXUiOiI2MDA3Njc5NzgxNTA2NDQyMjA4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUwNjc4MTkxMzQ1NX0%3D#sub_100333) к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей задач приведены в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

**Подраздел 2 «Мероприятия подпрограммы»**

**Решение Задачи 1** «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Ржева Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий Подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий города Ржева Тверской области»:

**- административное мероприятие 1.001** «Организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу»;

**-** **административное мероприятие 1.002 «**Отбор дворовых территорий многоквартирных домов наиболее нуждающихся в проведении работ по благоустройству»;

**- административное мероприятие 1.003** «Подготовка и утверждение дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу»;

**- мероприятие 1.004** «Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Ржева Тверской области»;

**- мероприятие 1.005** «Расходы на формирование современной городской среды города Ржева Тверской области за счет средств местного бюджета».

**Решение Задачи 2** «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Ржева Тверской области»осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий Подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий города Ржева Тверской области»:

- **административное мероприятие 2.001** «Проведение информационной работы с населением для разъяснения условий участия в муниципальной программе»;

- **административное** **мероприятие 2.002** «Информирование населения о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в средствах массовой информации»;

-  **административное** **мероприятие 2.003** «Организация проведения субботников на дворовых территориях, подлежащих благоустройству»;

**- мероприятие 2.004** «Организация финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (внебюджетные средства)».

**Подраздел 3**

**Объем финансовых ресурсов,**

**необходимый для реализации подпрограммы\***

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий города Ржева Тверской области» составляет 23 800,00 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- бюджет города Ржева Тверской области - 23 500,00 тыс. руб.

- поступления заинтересованных лиц (внебюджетные средства) – 300,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований необходимый для реализации Подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий города Ржева Тверской области» в разрезе по годам приведен в Таблице № 3:

**Таблица № 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год реализации** | Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий города Ржева Тверской области» | | | | | |
| **Задача 1** «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Ржева Тверской области» | **Задача 2** «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Ржева Тверской области» | **Объем финансирования, всего** | **В том числе по источникам финансирования** | | |
| **Областной бюджет** | **Бюджет города Ржева Тверской области** | **Поступления заинтересованных лиц (внебюджетные средства)** |
| **2018** | 3 250,0 | 50,0 | 3 300,0 |  | 3 250,0 | 50,0 |
| **2019** | 3 250,0 | 50,0 | 3 300,0 |  | 3 250,0 | 50,0 |
| **2020** | 4 250,0 | 50,0 | 4 300,0 |  | 4 250,0 | 50,0 |
| **2021** | 4 250,0 | 50,0 | 4 300,0 |  | 4 250,0 | 50,0 |
| **2022** | 4 250,0 | 50,0 | 4 300,0 |  | 4 250,0 | 50,0 |
| **2023** | 4 250,0 | 50,0 | 4 300,0 |  | 4 250,0 | 50,0 |
| **ВСЕГО:** | **23 500,0** | **300,0** | **23 800,0** |  | **23 500,0** | **300,0** |

*\*в разделе указаны прогнозные объемы финансирования муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.*

**Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области»**

# Подраздел 1. Задачи подпрограммы

Реализация Подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области» осуществляется за счет решения следующих задач:

**Задача 1** «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Ржева Тверской области»;

**Задача 2** «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города Ржева Тверской области».

Решение Задачи 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Ржева Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:

- площадь благоустроенных территорий общего пользования;

Решение Задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города Ржева Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:

- количество заинтересованных лиц, обратившихся в муниципалитет по вопросу благоустройства территорий общего пользования.

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области» по годам реализации приведены в [Приложении 1](https://docviewer.yandex.ua/view/173278362/?*=g6RX2e4dsqAP%2BjRW7hB0Wz4HF197InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjI5NzQwMTE1MTU0NzM4MDYvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtSDQvdC%2B0YDQvC5kb2N4IiwidWlkIjoiMTczMjc4MzYyIiwieXUiOiI2MDA3Njc5NzgxNTA2NDQyMjA4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUwNjc4MTkxMzQ1NX0%3D#sub_100333) к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей задач приведены в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

**Подраздел 2 «Мероприятия подпрограммы»**

Решение Задачи 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Ржева Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий Подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области» :

**- административное мероприятие 1.001** «Отбор территорий общего пользования города Ржева Тверской области наиболее нуждающихся в проведении работ по благоустройству»;

**- административное мероприятие 1.002 «**Подготовка и утверждение дизайн- проектов благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования»;

**- мероприятие 1.003** «Разработка проекно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования города Ржева Тверской области»;

**- мероприятие 1.004** «Расходы на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) города Ржева Тверской области за счет средств местного бюджета».

Решение Задачи 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города Ржева Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий Подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области»:

- **административное** **мероприятие 2.001** «Организация приема предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в муниципальную программу»;

- **административное мероприятие 2.002** «Информирование о проведении мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в средствах массовой информации»;

- **административное** **мероприятие 2.003** « Организация проведения субботников на территориях общего пользования города Ржева Тверской области».

**Подраздел 3**

**Объем финансовых ресурсов,**

**необходимый для реализации подпрограммы\***

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области» составляет 7 200,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований необходимый для реализации Подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области» в разрезе по годам приведен в Таблице № 4:

**Таблица № 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год реализации** | **Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области»** | | | | |
| **Задача 1**  «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Ржева Тверской области» | **Задача 2** «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города Ржева Тверской области» | **Объем финансирования, всего** | **В том числе по источникам финансирования** | |
| **Областной бюджет** | **Бюджет города Ржева Тверской области** |
| **2018** | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |  | 1 200,0 |
| **2019** | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |  | 1 200,0 |
| **2020** | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |  | 1 200,0 |
| **2021** | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |  | 1 200,0 |
| **2022** | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |  | 1 200,0 |
| **2023** | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |  | 1 200,0 |
| **ВСЕГО:** | **7 200,0** | **0,0** | **7 200,0** |  | **7 200,0** |

*\*в разделе указаны прогнозные объемы финансирования муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.*

**РАЗДЕЛ IV**

**«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»**

Реализация намеченных программных мероприятий позволит:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий до 9,7 %;

- увеличить долю благоустроенных территорий общего пользования до 67 %

- вовлечь заинтересованных граждан и организации в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Ржева.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется главным администратором муниципальной программы ежегодно в соответствии с постановлением Администрации города Ржева Терской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями).

Обязательным условием оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы бюджетная комиссия может принять решение:

- о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию;

- о досрочном прекращении реализации отдельных программных мероприятий или подпрограмм муниципальной программы начиная с очередного финансового года;

- о внесении изменений в муниципальную программу;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и разработке новой муниципальной программы.

**РАЗДЕЛ V**

**«СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»**

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2023 годы. Сроки выполнения запланированных мероприятий программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Администратор муниципальной программы в срок до 15 января осуществляет разработку ежегодного плана реализации муниципальной программы и обеспечивает его утверждение постановлением Администрации города Ржева Тверской области.

Мониторинг муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор муниципальной программы.

Ежегодно администратор предоставляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка.

Приложение № 3

к муниципальной программе города Ржева Тверской области

«Формирование современной городской среды

города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы

**Адресный перечень дворовых территорий на территории города Ржева Тверской области, требующих благоустройства в 2018-2023 гг.\***

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, приведен в Таблице № 5.

В ходе реализации муниципальной программы, возможно вносить изменения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, планируемых к благоустройству в 2018 – 2023 гг., в соответствии с текущим состоянием территории и поступлением предложений заинтересованных лиц об их участии в программе.

Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих включению в муниципальную программу (далее – Перечень), осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Ржева от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» и Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы общественной территории подлежащей благоустройству в 2018-2023 годах»

Процесс подготовки и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, установлен Постановлением Администрации города Ржева от 23.10.2017 № 988 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы».

Порядок и форма трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий регулируются Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Ржева Тверской области, утвержденным Постановлением Администрации города Ржева от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_.

**Таблица № 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Текущее состояние территории** | **Перечень работ**  **(минимальный перечень работ по благоустройству)** |
| 1 | ул. Гагарина, 106 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 2 | ул. Марата, 39/110 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 3 | ул. Марата, д.52 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 4 | ул. Октябрьская, д.47 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 5 | Зубцовское шоссе, 5/49 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 6 | ул. Марата, 59 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 7 | ул. Джержинского, 28 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 8 | ул. Вокзальная, д.29 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 9 | ул.Кривощапова, д.24 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 10 | ул. Косарова, д.49 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 11 | ул. Косарова, д. 62 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 12 | ул. Республиканская, д.30 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 13 | ул. Краностроителей, д.30 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 14 | ул. Робеспьера, д.3 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 15 | ул. Робеспьера, д.8 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 16 | ул. Красноармейская наб., д.9 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 17 | ул. Ленина, д.20/89 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 18 | ул. Торопецкий тракт, д.5 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 19 | ул. Тертия Филиппова, д.60 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 20 | ул. Разина, д.3 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 21 | ул. Разина, д. 5 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 22 | ул. Разина, д.7 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 23 | ул. Центральная, 20 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 24 | Торопецкий тр, 9/21 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 25 | ул. Карла Маркса, 14 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 26 | Ул. Краностроителей , 14 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 27 | ул. Маяковского, 29 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 28 | ул. Краностроителей, 12 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 29 | ул. Профсоюзная, 5 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 30 | ул. Профсоюзная, 7 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 31 | ул. Краностроителей, 19а | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 32 | ул. Краностроителей, 19б | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 33 | ул. Краностроителей 19 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 34 | ул. Робеспьера, д.1 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 35 | ул. Куприянова, 46 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 36 | ул. Краностроителей, 10 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 37 | ул. Республиканская, 11/30 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 38 | ул. 8 Марта, 31 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 39 | ул. Н. Головни, 33 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 40 | ул. Володарского, 86 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 41 | ул. Кирова, 4 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 42 | ул. Алексеева, 5 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 43 | ул. Алексеева, 3 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 44 | ул. Кирова, 4/1 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 45 | Советская площадь, 2/1 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 46 | ул. Н. Головни, 35 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 47 | ул. Маяковского, 31 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 48 | ул. Маяковского, 33 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 49 | Ул. Маяковского, 36 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 50 | Ул. Паши Савельевой, 119 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 51 | Ул. Б. Спасская, 8/27 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 52 | Осташковское шоссе, 11 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 53 | Ул. Грацинского, 11 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 54 | ул.Кривощапова, 45/75 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 55 | ул. Гагарина, 76 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 56 | Ул. Чкалова, 41 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 57 | Революции, 25 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 58 | Октябрьская, 4 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 59 | Ул. Б. Спасская, 57/88 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 60 | Ул. Б. Спасская, 59 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 61 | Ул. Бехтерева, 77 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 62 | Ул. Бехтерева, 79/9 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 63 | Ул. Ленина, 7 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 64 | Ул. Телешева, 5 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 65 | Осташковское шоссе, 9 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 66 | ул. Первомайская, 14 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 67 | ул. Куприянова, 52 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 68 | Осташковское шоссе, 10 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 69 | Селижаровский пр, 2 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 70 | Осташковское шоссе, 8 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 71 | ул. Робеспьера, 9 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 72 | ул. Бехтерева, 82 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 73 | ул. Бехтерева, 84 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 74 | Советская пл., 17 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 75 | ул. Краностроителей, 28 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 76 | ул. Урицкого, 86 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 77 | Ленинградское шоссе, 46/39 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 78 | Советская пл, 8 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 79 | Советская пл, 9 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 80 | Советская пл, 10 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 81 | Советская пл, 11 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 82 | Грацинского, 16 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 83 | Мира,20 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 84 | Мира,18 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 85 | Осташковский пр., 7а | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 86 | Елисеева, 11/74 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 87 | Партизанская, 23 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 88 | Пл. Коммуны, д.4 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 89 | Пл. Коммуны, д.5/7 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 90 | ул. Садовая, 27а | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |
| 91 | ул. Краностроителей, 20 | нуждается в благоустройстве | Ремонт дворовых проездов, устройство освещения установка урн, лавочек |

Приложение № 4

к муниципальной программе города Ржева Тверской области

«Формирование современной городской среды

города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы

**Адресный перечень общественных территорий города Ржева Тверской области, требующих благоустройства в 2018-2023 гг.**

В первоочередном порядке в адресный перечень общественных территорий города Ржева Тверской области, представленный в Таблице № 6, входят общественные пространства, благоустройство которых имеет наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горожан, повышения привлекательности города для гостей и развития предпринимательства.

Предложения о включении в муниципальную программу общественной территории вправе подавать все заинтересованные граждане и организации в соответствии с Постановлением Администрации города Ржева от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ ««Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» и Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы общественной территории подлежащей благоустройству в 2018-2023 годах».

**Таблица № 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название территории общего пользования** | **Адрес**  **(описание места расположения)** | **Перечень работ** |
| 1 | Парк Подпольщиков | г. Ржев, ул. Грацинского | - Благоустройство территории, включая устройство пешеходных дорожек, установку бордюров, выполнение озеленения (посадка деревьев, кустарников, посев газонных трав, устройство цветников), устройство пандусов, установку павильонов, скамеек и урн для мусора. |
| 2 | ул. Ленина (правая сторона тротуара) | г. Ржев, ул. Ленина | - Благоустройство правой стороны тротуара, включая укладку тротуарной плитки, установку бордюров, устройство пандусов, озеленение. |
| 3 | Перекресток ул. Карла Маркса - ул. Ленина | г. Ржев, ул. Карла Маркса | Благоустройство территории парка, включая устройство пешеходных дорожек, установку бордюров, газонов, устройство пандусов, выполнение озеленения, устройство цветников, установку скамеек и урн для мусора, устройство освещения |
| 4 | Парк около памятника «Паравоз» | г. Ржев, ул. Мира | -Благоустройство территории парка, включая устройство пешеходных дорожек, установку бордюров, пандусов, газонов, выполнение озеленения, устройство цветников, установку скамеек и урн для мусора, устройство освещения |
| 5 | Пешеходная дорожка по ул. В. Степанченко и ул. Республиканская | г. Ржев, ул. В. Степанченко, ул. Республиканская | - Благоустройство территории, включая устройство пешеходных дорожек, установку бордюров, устройство пандусов, выполнение озеленения (посадка деревьев, кустарников, посев газонных трав), установку скамеек и урн для мусора, устройство освещения |
| 6 | ул. Ленина (левая сторона тротуара) | г. Ржев, ул. Ленина | - Благоустройство левой стороны тротуара, включая укладку тротуарной плитки, установку бордюров, устройство пандусов, озеленение. |
| 7 | Парк им. Грацинского | г. Ржев, левый берег реки Волга | Благоустройство территории парка, включая укладку тротуарной плитки, установку бордюров, устройство пандусов, выполнение озеленения (валка аварийных деревьев, высадка новых саженцев), установку скамеек и урн, устройство освещения |
| 8 | Советская площадь (территория за сценой) | г. Ржев, Советская пл. | Благоустройство территории парка, включая укладку тротуарной плитки, установку бордюров, устройство пандусов, выполнение озеленения (валка аварийных деревьев, высадка новых саженцев), установку скамеек и урн, устройство освещения |
| 9 | Ленинградское шоссе (правая сторона тротуара) | г. Ржев, Ленинградское шоссе | - Благоустройство правой стороны тротуара, включая укладку тротуарной плитки, установку бордюров, устройство пандусов, озеленение. |
| 10 | Набережные | г. Ржев, правый и левый берег реки Волга | Благоустройство территории, включая укладку тротуарной плитки, установку бордюров, газоны, выполнение озеленения, устройство цветников, установку скамеек и урн, освещения, организация спуска к воде (устройство лестницы), организация парковой зоны, укрепление береговых линий, устройство пандусов |
| 11 | пл. Революции | г. Ржев, пл. Революции | Благоустройство территории, включая укладку тротуарной плитки, установку бордюров, газоны, выполнение озеленения, устройство цветников, установку МАФов, детских мини-площадок, скамеек и урн, реконструкцию фонтана, реконструкция памятника, устройство пандусов |
| 12 | Ленинградское шоссе (левая сторона тротуара) | г. Ржев, Ленинградское шоссе | - Благоустройство левой стороны тротуара, включая укладку тротуарной плитки, установку бордюров, устройство пандусов, озеленение. |
| 13 | Сквер Городов-побратимов | г. Ржев, ул. Партизанская, напротив здания Администрации города Ржева | Благоустройство территории сквера, включая укладку тротуарной плитки, установку бордюров, устройство пандусов, газонов, выполнение озеленения, устройство цветников, установку скамеек и урн, устройство освещения |
| 14 | Установка детских площадок | г. Ржев, мкр-н Шихино;  г. Ржев, Осташковский, 21 (агитационная площадка);  г. Ржев, Советская пл.;  г. Ржев, пос. Путеец | Установка детского игрового оборудования, устройство искусственного резинового покрытия, установка скамеек, урн для мусора |
| 15 | пл. Привокзальная | г. Ржев, пл. Привокзальная | Благоустройство территории площади, включая устройство асфальтобетонного покрытия, установку бордюров, выполнение озеленения (валка аварийных деревьев, высадка новых саженцев), устройство пандусов ,установку скамеек и урн |
| 16 | пл. Коммуны (около памятника А.Н. Сеславину) | г. Ржев, пл. Коммуны | Благоустройство территории площади, включая укладку асфальтирование территории площади, устройство пандусов, формирование парковочных карманов. |
| 17 | ул. Партизанская (тротуар) | г. Ржев, ул. Партизанская от здания военкомата до Центра занятости населения | - Благоустройство тротуара, включая укладку тротуарной плитки, установку бордюров, озеленение, устройство бордюрного пандуса |